Proba Test 1/2

Odaberite jedan točan odgovor

- Kako agilni voditelj projekta treba shvatiti strategiju?

1bod

- Kao nešto što je stalno i nepromjenjivo

- Kao fleksibilan i prilagodljiv plan (Točan)

- Kao odgovornost isključivo višeg menadžmenta

- Kao nešto što nije bitno za uspjeh projekta

- Što agilni voditelj projekta unutar agilnih organizacija prihvaćaju?

1 bod

- Tradicionalne metode vođenja

- Brze promjene (Točan)

- Dugoročno planiranje bez promjena

- Odbijanje promjena

- Kako agilna organizacija primjenjuje pristup usmjeren na rezultate?

1 bod

- Primjenjuje dugoročne planiranje i fokusira se na postizanje rezultata na kraju projekta.

- Izbjegava iterativni pristup i usmjerava se isključivo na finalni proizvod.

- Prioritizira procese nad rezultatima, ne oslanjajući se na iterativne cikluse.

- Primjenjuje rad u ciklusima s kratkim periodima trajanja i kontinuirano donosi rezultate. (Točan)

- Koja od sljedećih tvrdnji nije točna u kontekstu Agilnog Manifesta i  kompetencije "Nabave"? 1 bod

- Agilni Manifest naglašava važnost suradnje između korisnika i dobavljača nad pregovaranjem o ugovorima.

- Pregovaranje o ugovorima se smatra važnijim od suradnje između korisnika i dobavljača u agilnom pristupu. (Točno)

- Agilni voditelji trebaju osigurati dijeljenje svih potrebnih informacija tijekom izvršenja.

- Neprekidni napor agilnih voditelja je potreban za dijeljenje odgovarajućih informacija među uključenim svim radnim stranama.

- Koja tvrdnja nije točna o upravljanju vremenom u agilnom načinu rada?

1 bod

- Vrijeme se ne smije trošiti bez razloga i timovi razmatraju potreban napor za najbolje korištenje dodijeljenog vremena.

- Timovi ne rade u fiksnim 'vremenskim okvirima' i ne održavaju ritam koji se može provesti tijekom dužeg razdoblja. (Točan)

- Upravljanje vremenom se smatra bitnim u agilnoj agilnom načinu rada, pa se timovi usredotočuju na vrijednost i kvalitetu u dogovorenom vremenskom okviru.

- Upravljanje vremenom je jednostavnije kada postoji samo jedan tim i ne treba više koordinacije kada se vodi nekoliko timova.

- Kako agilne organizacije pristupaju procesima unutar tima?

1 bod

- Procesi su strogi i ne mogu se mijenjati.

- Timovi ne koriste nikakve procese.

- Procesi su centralizirano kontrolirani od strane višeg menadžmenta.

- Procesi su 'lagani' i prilagodljivi na osnovu diskrecije tima. (Točan)

Proba Test 2/2

Ključne riječi u odgovoru

Bodovanje prema kriteriju:

- 1 ključna riječ donosi 1 bod

- 2 do 3 ključne riječi donose 2 boda

- 4 i više ključnih riječi 3 boda

- Što je i čemu služi "Business model canvas"?

ODGOVOR: "Business Model Canvas" je alat koji se koristi za razvoj i analizu poslovnih modela, a posebno je koristan za strategijsko planiranje i analizu u agilnom okruženju, pružajući strukturiran, ali fleksibilan okvir koji podupire inovacije, fokus na klijenta i brzu prilagodbu poslovnih strategija.

- Zašto je važan ekonomsko gledište "Economic viewpoint" u agilnom načinu rada?

ODGOVOR: Ekonomsko gledište u agilnom načinu rada pomaže u usmjeravanju napora prema aktivnostima koje nude najbolji povrat ulaganja, osiguravajući da se resursi koriste na najučinkovitiji način i da se stvara stvarna vrijednost za korisnika i organizaciju.

- Zašto su vještine pregovaranja važne u agilnom okruženju?

ODGOVOR: Vještine pregovaranja su ključne u agilnom okruženju jer pomažu u postizanju konsenzusa unutar tima i s klijentima, osiguravajući da su svi zadovoljni krajnjim rješenjem. Ove vještine omogućavaju efikasno vođenje projekata i timova u okruženju koje naglašava suradnju, adaptabilnost i brze promjene.

- Koje vještine pregovaranja su važne u agilnom okruženju?

ODGOVOR: U agilnom okruženju, neke od ključnih vještina pregovaranja uključuju:

Aktivno slušanje: Razumijevanje potreba i interesa drugih strana.

Empatija: Razumijevanje perspektiva i osjećaja drugih članova tima ili klijenata.

Jasna komunikacija: Precizno i jasno izražavanje ideja i potreba.

Rješavanje problema: Pronalaženje kreativnih rješenja koja zadovoljavaju sve strane.

Prilagodljivost: Sposobnost prilagođavanja strategija i planova u skladu s promjenama.

Upravljanje sukobima: Efikasno upravljanje i rješavanje sukoba.

Asertivnost: Zastupanje vlastitih ideja uz poštovanje mišljenja drugih.

Sposobnost postizanja kompromisa: Pronalaženje srednjeg puta koji zadovoljava sve strane.

- Zašto se hipoteza "Hypothesis" koristi u kontekstu agilnog pristupa?

ODGOVOR:  Hipoteza se koristi u agilnom pristupu za postavljanje pretpostavki koje se zatim testiraju kako bi se vidjelo funkcioniraju li u praksi.  Testiranje hipoteza omogućava fokusiranje na korisničke potrebe i probleme, što vodi stvaranju boljih proizvoda.

- Kako "Product Vision" doprinosi agilnom procesu razvoja proizvoda?

ODGOVOR:  "Product Vision" u agilnom pristupu rada pruža jasan, inspirativan i dugoročan smjer za razvoj proizvoda. Ona usmjerava sve aktivnosti tima prema zajedničkom cilju, čime pomaže u održavanju fokusa i motivacije tima. Također, "Product Vision" olakšava donošenje odluka tijekom razvoja proizvoda, osiguravajući da su sve odluke usklađene s krajnjim ciljem proizvoda i potrebama korisnika.

- Koje su ključne prednosti "Capacity plan" u kontekstu agilne kompetencije resursa?

ODGOVOR:  Ključne prednosti "Capacity plan" uključuju realistično planiranje, temeljeno na raspoloživim resursima i vremenskim okvirima; fleksibilnost i prilagodljivost, omogućavajući timovima da se brzo prilagode promjenama u zahtjevima ili prioritetima; te optimizaciju resursa, osiguravajući da su resursi (ljudi, vrijeme, materijali) iskorišteni na najefikasniji način.

- Kako proces razrade (refinement) Product Backloga, uključujući aktivnosti poput dodavanja opisa, poretka i veličine stavki, utječe na efikasnost i organizaciju rada unutar Scrum tima u agilnom okruženju?

ODGOVOR:  Proces razrade Product Backloga povećava efikasnost i organizaciju unutar Scrum tima omogućavajući im da bolje razumiju i precizno definiraju posao koji treba obaviti. Dodavanje detalja kao što su opis, poredak i veličina stavki pomaže u jasnom određivanju prioriteta i obima posla za svaki sprint, omogućujući timu da se efikasnije planira i fokusira na najvažnije zadatke. Ovaj kontinuirani proces prilagodbe osigurava da Scrum tim ostaje agilan i sposoban za brzo reagiranje na promjene, što je ključno za uspješno vođenje agilnih projekata.